СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА

ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ

СЄВЄРОДОНЕЦЬКОГО РАЙОНУ  ЛУГАНСЬКОЇ  ОБЛАСТІ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

керівника Сєвєродонецької міської  військово-цивільної адміністрації

01 квітня 2021 року                                                              № 285

- Про виконання «Міської

- цільової програми відновлення та

- розвитку центрального парку культури

та відпочинку м. Сєвєродонецька

на 2020 рік»

- Керуючись Законом України «Про військово-цивільні адміністрації», розглянувши Звіт про виконання «Міської цільової програми відновлення та

- розвитку центрального парку культури та відпочинку м. Сєвєродонецька

на 2020 рік»

зобов’язую:

1. Затвердити Звіт про виконання «Міської цільової програми відновлення та розвитку центрального парку культури та відпочинку                   м. Сєвєродонецька на 2020 рік»(Додаток).

2. Дане розпорядження підлягає оприлюдненню.

3. Контроль за виконанням даного розпорядження покласти на першого заступника керівника Сєвєродонецької міської військово-цивільної адміністрації Ігоря РОБОЧОГО.

Керівник Сєвєродонецької міської

військово-цивільної адміністрації			Олександр СТРЮК

Додаток

до розпорядження

від 01 квітня 2021 року № 285

Звіт

про виконання «Міської цільової програми відновлення та розвитку парку культури та відпочинку м. Сєвєродонецька на 2020 рік»

І. Основні дані.

«Міська цільова програма відновлення та розвитку парку культури та відпочинку м. Сєвєродонецька на 2020 рік» (далі - Програма) затверджена рішенням сесії Сєвєродонецької міської ради від 22.01.2020 № 4476 «Про затвердження «Міської цільової програми відновлення та розвитку парку культури та відпочинку  м. Сєвєродонецька на 2020 рік».

Виконавцями Програми визначені Управління житлово-комунального господарства, КП «Єдина аварійно-диспетчерська служба м. Сєвєро-донецька», інші підприємства, які залучені на договірних засадах.

Строк виконання Програми - 2020 рік.

ІІ. Виконання завдань та заходів

Для реалізації основних заходів, спрямованих на створення умов для безпечного, комфортного та різноманітного відпочинку мешканців міста шляхом організації утримання, ремонту об’єктів та благоустрою територій центрального парку культури та відпочинку (далі - парк) у 2020 році здійснено:

- утримання парку: завезено  120 тон піску на пляж о. Паркове,  встановлені інформаційні таблички, придбано 4-ри мотокоси, сплачена заробітна плата з нарахуваннями обслуговуючому персоналу;

- озеленення та благоустрій парку: виконано покіс трави на території та викорчовування пнів, обрізка дерев.

ІІІ. Фінансування Програми

Фінансування заходів Програми здійснювалось тільки за рахунок коштів міського бюджету. Фактичне фінансування на виконання Програми склало 584,422 тис. грн. при запланованих 6524,38 тис. грн. (9 %).  Деякі заходи не виконані у зв’язку з відсутністю фінансування.

| Пріори-тетні завдання | Заходи |  | Викона-вець |  | Джерела фінан-сування |  | Орієн-товні обсяги фінан-сування тис. грн. |  | Факти-чні обсяги фінан-сування |  | Очіку-вані резуль-тати |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  |
| Організа-ція утримання парку |  | 1.Утримання дільниці з обслуговування парку |  | УЖКГ, КП «ЄАДСС» |  | Міський бюджет |  | 2545,12 |  | 534,586 |  | Вико-нано в межах отри-маного фінансування |
|  |  | 2. Капітальний ремонт туалету |  |  |  |  |  | 400,0 |  | 0 |  | Не вико-нано у зв’язку з відсутні від фінан-сування |
| Придбання спеціалізованої техніки, обладнання, інвентарю |  | 1. Придбання автомобіля |  |  |  |  |  | 660,40 |  | 0 |  | Не вико-нано у зв’язку з відсутні від фінан-сування |
|  |  | 2. Придбання трактору з навісним обладнанням |  |  |  |  |  | 1959,00 |  | 0 |  | Не вико-нано у зв’язку з відсутні від фінан-сування |
|  |  | 3. Придбання причепу тракторного |  |  |  |  |  | 250,00 |  | 0 |  | Не вико-нано у зв’язку з відсутні від фінан-сування |
|  |  | 4. Придбання трактору з відвалом та косаркою |  |  |  |  |  | 498,00 |  | 0 |  | Не вико-нано у зв’язку з відсутні від фінан-сування |
|  |  | 5. Придбання бензопил |  |  |  |  |  | 27,00 |  | 0 |  | Не вико-нано у зв’язку з відсутні від фінан-сування |
|  |  | 6. Придбання мотокос |  |  |  |  |  | 52,48 |  | 49,836 |  | Вико-нано |
|  |  | 7. Придбання бензогенератору |  |  |  |  |  | 22,98 |  | 0 |  | Не вико-нано у зв’язку з відсутні від фінан-сування |
|  |  | 8. Придбання катамаранів |  |  |  |  |  | 86,40 |  | 0 |  | Не вико-нано у зв’язку з відсутні від фінан-сування |
|  |  | 9. Придбання кабін туалетних |  |  |  |  |  | 23,00 |  | 0 |  | Не вико-нано у зв’язку з відсутні від фінан-сування |
| ВСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  |  |  |  |  |  | 6524,38 |  | 584,422 |  |  |

ІV. Отриманні результати

| Найменування завдання | Найменування показника |  | Оди-ниця виміру | Очіку-вані резуль-тати | Факти-чно досяг-нуто | Відхилення |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Утримання парку |  | Показник витрат: | тис. грн | 2545,12 | 534,586 | - 2010,534 |
|  |  | Показник продукту: - дільниця з обслуговування парку - капітальний ремонт туалету | осіб од | 12 1 | 3 0 | - 9 - 1 |
|  |  | Показник ефективності: витрати на утримання - заробітна плата з ЄСВ - спецодяг - ПММ - ремонт туалету | тис. грн./особу/ місяць тис. л тис. грн./ од | 13,0 0,3 10,0 400,0 | 14,8 0 0,3 0 | + 1,8 - 0,3 - 9,7 - 400 |
|  |  | Показник якості: належне стан благоустрою та охорона парку | % | 100 | 21 | - 79 |
| Придбання спеціалізованої техніки, обладнання, інвентарю |  | Показник витрат: | тис. грн. | 3579,26 | 49,836 | -3529,424 |
|  |  | Показник продукту: - автомобіль ГАЗель - трактор з навісним обладнанням - причеп тракторний - трактор з відвалом та косаркою - бензопила - мотокоса - бензогенератор 5кВт - катамаран - кабіна туалетна. | од. | 1 1 1 1 2 4 1 2 2 | 0 0 0 0 0 4 0 0 0 | -1 -1 -1 -1 -2 0 -1 -2 -2 |
|  |  | Показник ефективності: - автомобіль ГАЗель - трактор з навісним обладнанням - причеп тракторний - трактор з відвалом та косаркою - бензопила - мотокоса - бензогенератор - катамаран - кабіна туалетна | тис. грн./ од | 660,4 1959,0 250,0 498,0 13,5 13,12 22,98 43,2 11,5 | 0 0 0 0 0 12,46 0 0 0 | - 660,4 - 1959,0 - 250,0 - 498,0 - 13,5 - 0,66 - 22,98 - 43,2 - 11,5 |
|  |  | Показник якості: належний технічний стан споруд та обладнання парку, забезпечення своєчасного та оперативного прибирання території. | % | 100 | 1 | - 99 |

Начальник УЖКГ

Сєвєродонецької міської ВЦА				     Антон КОВАЛЕВСЬКИЙ