- СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА
ШОСТОГО СКЛИКАННЯ
Тридцять перша (чергова) сесія

РІШЕННЯ №1281

“27” січня 2012 року
м. Сєвєродонецьк

- Про хід виконання рішення 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010 р. № 4352 «Про затвердження Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» за 12 місяців 2011 року.

Керуючись ст.26 п.22  Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, заслухавши звіт про підсумки виконання «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки” за 12 місяців 2011 року,   
Сєвєродонецька міська рада

ВИРІШИЛА:
1.Затвердити звіт про підсумки виконання «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки”, затвердженої рішенням 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010р. № 4352 за 12 місяців 2011 року (Додаток).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію ради з питань планування, бюджету та фінансів.

Міський голова    В.В. Казаков

Додаток до рішення 31-ї 
сесії міської ради 
від «27» січня 2012 року № 1281

- Звіт
про підсумки виконання «Програми капітального будівництва та забезпечення 
технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами 
м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» за 12 місяців 2011 року

- І.Основні дані

«Програма капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» затверджена рішенням 104-ї сесії міської ради від 26.08.2010 року № 4352.
Метою Програми є підвищення рівня забезпечення громадян, що потребують поліпшення житлових умов відповідно до законодавства, житлом шляхом  удосконалення існуючого та запровадження нового ефективного фінансово-інвестиційного механізму державної підтримки будівництва (придбання) доступного житла, утримання об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ в належному стані.
Завданням Програми є здійснення комплексу заходів, направлених на поліпшення технічного стану і утримання як об’єктів будівництва так і є об’єктів вулично-дорожньої мережі міста Сєвєродонецька, забезпечення виконання вимог законодавства України, нормативних, директивних документів центральних органів виконавчої влади у сфері будівництва та дорожнього господарства та організації безпечного дорожнього руху з метою захисту життя та здоров’я громадян, створення безпечних і комфортних умов життя населення міста.
Програма виконується протягом 2010-2017 років шляхом виконання робіт із будівництва, реконструкції та ремонтів об’єктів житлово-комунальної та соціальної сфери міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

Основними заходами Програми є:

-    будівництво та реконструкція житла;
-    проведення робіт із будівництва інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;
-    проведення робіт із капітального ремонту покрівель закладів освіти та інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;
-    проведення робіт із капітального ремонту доріг та тротуарів м.Сєвєродонецька та прилеглих селищ;
-    проведення робіт із капітального ремонту внутріквартальних доріг та тротуарів міста Сєвєродонецька; 
-    проведення робіт із капітального ремонту інших об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька;
-    утримання у належному стані світлофорних об’єктів, дорожніх знаків, та виконання робіт із розмітки доріг міста Сєвєродонецька;
-    інші роботи, пов’язані із будівництвом, реконструкцією та ремонтом об’єктів інфраструктури міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

- ІІ. Виконання завдань і заходів

Виконання завдань і заходів Програми за 12 місяців 2011 року наведено у таблиці 1.

- ІІІ. Оцінка ефективності виконання

За період 12 місяців 2011 року по відділу капітального будівництва згідно Програми капітального будівництва освоєно коштів на  суму 8 216,930 тис. грн. проти очікуваного плану 8 640,150 тис. грн., що становить 95%. Капітально відремонтовано 14,1 тис.м2 покрівель дитячих та шкільних установ, замінено 140 вікон в шкільних установах, 21,2 тис.м2 асфальтового покриття вулиць та внутріквартальних доріг м. Сєвєродонецька та прилеглих селищ, проведено реконструкцію 2 світлофорних об’єктів (встановлено 56 світлофорів), а також будівництво нового світлофорного об’єкта (встановлено 16 світлофорів), виконані проектні роботи з реконструкції та будівництва світлофорних об’єктів, проведено реконструкцію зовнішніх мереж електропостачання міського Палацу Культури. У зв’язку з несприятливими погодними умовами не виконані роботи по капітальному ремонту дороги по вул. Синецькій.

- ІV. Фінансування

За період 12 місяців 2011 року за виконані роботи профінансовано 8 216,930 тис. грн. з місцевого бюджету, касові видатки складають 6 901,055 тис. грн.

- V. Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Виконання всіх завдань та заходів «Програми капітального будівництва та забезпечення технічного нагляду за об’єктами будівництва та архітектурними об’єктами м. Сєвєродонецька на 2010-2017 роки» не можливе в повному обсязі тільки за рахунок коштів міського бюджету
З метою втілення низки масштабних заходів Програми, таких як будівництво житла, дитячих навчальних закладів тощо, необхідна фінансова участь державного, обласного бюджетів, інвесторів. Для участі у державних програмах необхідно насамперед мати проектну документацію на об’єкт, який є пріоритетним для втілення у місті Сєвєродонецьк. Відділом капітального будівництва міської ради в кінці 2011 року виконані проектні роботи по об’єктам «Реконструкція ДНЗ № 22», «Реконструкція гуртожитку під багатоквартирний житловий будинок за адресою: м. Сєвєродонецьк, вул. Маяковського, 10», «Розробка техніко-економічного обґрунтування на відновлення гідрологічного і санітарного стану р. Борова з реконструкцією існуючої водозливної греблі».
Підбиваючи основні підсумки Програми за 12 місяців 2011 року можна констатувати, що незважаючи на відсутність фінансування з обласного та держаного бюджету, за рахунок місцевого бюджету вдалося реалізувати заплановані заходи та поліпшити технічний стан і утримання об’єктів комунальної та соціальної сфери, об’єктів вулично-шляхової мережі міста Сєвєродонецька та прилеглих селищ.

Секретар міської ради    А.А. Гавриленко