**СЄВЄРОДОНЕЦЬКА МІСЬКА РАДА**

**ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ**

**РІШЕННЯ №**

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р.

**м. Сєвєродонецьк**

Про підготовку житлового фонду,

об’єктів соцкультпобуту та інженерних

комунікацій міста до роботи в

осінньо-зимовий період 2016-2017 років.

Керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 10.12.2008р. № 620/378 «Про затвердження Правил підготовки теплових господарств до опалювального періоду», з метою своєчасної і якісної підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років, виконком Сєвєродонецької міської ради

**ВИРІШИВ**:

1. Затвердити «Заходи з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» (Додаток 1).

2. Затвердити склад Штабу з контролю за ходом виконання «Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років» (Додаток 2).

3. Зняти з контролю рішення виконкому Сєвєродонецької міської ради від 21.04.2015 р.№ 208 «Про підготовку житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту та інженерних комунікацій міста до роботи в зимовий період 2015 -2016 років».

4. Дане рішення підлягає оприлюдненню.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови Кузьмінова О.Ю.

**Секретар міської ради,**

**в.о. міського голови Г.В. Пригеба**

**Підготував:**

Начальник УЖКГ міськради К.В. Потапкін

**Узгоджено:**

Перший заступник міського голови А.В. Коростельов

Заступник міського голови О.Ю. Кузьмінов

Заступник міського голови А.А. Гавриленко

Заступник міського голови С.В.Зарецький

Заступник міського голови О.І.Ярош

Директор департаменту з юридичних питань

та контролю міської ради О.О. Мураховський

Додаток 1

до рішення виконкому

від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016р. №\_\_\_

**З А Х О Д И**

**з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту**

**та інженерних комунікацій міста до роботи в осінньо-зимовий**

**період 2016-2017 років**

Термін виконання квітень-вересень 2016 року

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  з/п | Найменування | | Один.  виміру | | Кількість | Відповідальні |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | 5 |
| 1 | **КП «Сєвєродонецьктеплокомуненерго»** | |  | |  | директор  Анпілогов Д.В. |
| 1.1 | *Котельня 83 мкр.:* | |  | |  | начальник дільниці з виробництва теплової енергії Родіонов С.В. |
| 1.1.1 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 1 | | од. | | 1 |
| 1.1.2 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 2 | | од. | | 1 |
| 1.1.3 | Ремонт котла ПТВМ-30 М № 3 | | од. | | 1 |
| 1. 1.4 | Ремонт та ревізія насосів | | од. | | 22 |
| 1. 1.5 | Ремонт та ревізія запірної арматури | | од. | | 276 |
| 1. 1.6 | Ремонт та ревізія засувок на натрій-катіонітових фільтрах №№ 1,2,3,4, | | од. | | 12 |
| 1. 1.7 | Ремонт і ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів | | од. | | 9 |
| 1. 1.8 | Футеровка пальників котлів | | од. | | 18 |
| 1.1.9 | Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні | | од. | | 26 |
| 1.1.10 | Заміна бака-мірника розсолу | | шт. | | 1 |
| 1.1.11 | Повірка тепло лічильника СВТУ-10 М | | шт. | | 1 |
| 1.2 | *Котельня 71 мкр.:* | |  | |  |
| 1.2.1 | Ремонт котла ТВГ-8М № 1 | | од. | | 1 |
| 1.2.2 | Ремонт котла ТВГ-8М № 2 | | од. | | 1 |
| 1.2.3 | Ремонт котла ТВГ-8М № 3 | | од. | | 1 |
| 1.2.4 | Ремонт котла ТВГ-8М № 4 | | од. | | 1 |
| 1.2.5 | Ремонт і ревізія димососів та дуттєвих вентиляторів | | од. | | 8 |
| 1.2.6 | Ремонт та ревізія насосів | | од. | | 12 |
| 1.2.7 | Ремонт та заміна запірної арматури | | од. | | 98 |
| 1.2.8 | Ремонт та ревізія газового обладнання і арматури в ГРП та котельні | | од. | | 18 |
| 1.3 | *Модульна котельня по вул. Силікатній:* | |  | |  |
| 1.3.1 | Очищення газового фільтру | | шт. | | 1 |
| 1.3.2 | Очищення грязьовика | | шт. | | 1 |
| 1.3.3 | Промивка котлів «Дискус-100В» | | шт. | | 3 |
| 1.3.4 | Повірка теплолічильника СВТУ-10М | | шт. | | 1 |
| 1.4 | Центральні теплові пункти (ЦТП):  мкр. №№ 69,73,75,76,77,78,79,82,83, ЦТП МЖК «Мрія» | | од. | | 10 | начальник дільниці теплових мереж  Копаньов Л.П. |
| 1.4.1 | Ремонт та ревізія водопідігрівачів | | шт. | | 24 |  |
| 1.4.2 | Ревізія та ревізія насосів | | шт. | | 30 |
| 1.4.3 | Ревізія та ревізія запірної арматури | | шт. | | 620 |
| 1.5 | *Теплові мережі:* | |  | |  |
| 1.5.1 | Ремонт теплових камер, очищення | | шт. | | 25 |
| 1.5.2 | Ремонт та ревізія сальникових компенсаторів | | шт. | | 64 |
| 1.5.3 | Заміна сальникових компенсаторів | | шт. | | 3 |
| 1.5.4 | Заміна запірної арматури  Ду 50мм - Ду 500мм | | од. | | 20 |
| 1.5.5 | Заміна трубопроводу гарячої води та централізованого опалення  від ТК 76-7 до ТК 76-8,  від ТК 75-12 до ТК 75-13 | | п.м | | 370 |
| 1.6 | Гідровипробування теплових мереж | | км | | 54 |
|  | Всього  витрати по КП «СТКЕ» | | тис. грн. | | 900,0 |  |
| 2 | **ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ»** | |  | |  | директор  Меженський Ю.В. |
| 2.1 | Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів до початку ремонту | | км. | | 84,220 | начальник теплових мереж  Тарасенко С.Е. |
| 2.2 | Заміна дефектних ділянок теплотрас | | п.м. | | 950 |
| 2.3 | Ремонт та технічне обслуговування запірної арматури на місцях її встановлення | | од. | | 200 |
| 2.4 | Заміна запірної арматури | | од. | | 110 |
| 2.5 | Ремонт та технічне обслуговування сальникових компенсаторів на місцях їх встановлення. | | од. | | 30 |
| 2.6 | Відновлення гідротеплоізоляції. | | м3 | | 50 |
| 2.7 | Відновлення асфальтобетонного покриття. | | м2 | | 880 |
| 2.8 | Гідравлічне випробування магістральних, розподільчих та внутрішньоквартальних трубопроводів після закінчення ремонту | | км. | | 84,220 |
|  | Всього  витрати по ДП «Сєвєродонецька ТЕЦ» | | тис. грн. | | 959,0 |  |
| 3 | **КП «Сєвєродонецькі теплові мережі»** | |  | |  | директор  Сірік Ю.М. |
| 3.1 | Підготовка внутрішньобудинкових мереж опалення та гарячого водопостачання житлових будинків до роботи в осінньо-зимовий період (з проведенням гідравлічних випробувань систем) | | буд. | | 755 |  |
| 3.2 | Проведення гідропневматичної промивки внутрішньобудинкових систем централізованого опалення | | сист. | | 20 |
| 3.3 | Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення | | буд. | | 30 |
| 3.4 | Капітальний ремонт колекторів централізованого опалення та гарячого водопостачання від житлових будинків до виносних рамок управління опаленням | | буд. | | 11 |
| 3.5 | Капітальний ремонт систем гарячого водопостачання житлових будинків з заміною водопідігрівачів | | буд. | | 17 |
| 3.6 | Капітальний ремонт виносних рамок управління централізованимопаленням | | буд. | | 1 |
| 3.7 | Капітальний ремонт системи опалення з встановленням циркуляційних насосів. | | буд. | | 5 |
| 3.8 | Капітальний ремонт колекторів гарячого водопостачання. | | буд. | | 18 |
| 3.9 | Капітальний ремонт колекторів опалення та гарячого водопостачання | | буд. | | 9 |
| 3.10 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | | од.  од. | | 105  350 |
| 3.11 | Заміна труб | | м. | | 2640 |
| 3.12 | Термоізоляція колекторів опалення та гарячого водопостачання. | | м. | | 75 |
|  | Всього  витрати по КП «СТМ» | | тис. грн. | | 6 499,720 |
| 4 | **КП «Житлосервіс «Світанок»** | |  | |  | директор  Антоненко П.В |
| 4.1 | Підготовка житлового фонду до  роботи в осінньо-зимовий період | | буд. | | 183 |  |
| 4.2 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) водовідведення | | п.м. | | 639  336 |
| 5.3 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | | од.  од. | | 9  71 |
| 4.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | | буд./м2 | | 76/2585 |
| 4.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | | -//- | | 1/100 |
| 4.6 | Поточний ремонт під’їздів | | од. | | 17 |
| 4.7 | Ремонт тамбурних дверей | | шт. | | 15 |
| 4.8 | Ремонт та фарбування цоколю | | буд./м2 | | 1/96,7 |
| 4.9 | Ремонт козирків | | шт. | | 6 |
|  | Всього  витрати по КПЖ «Світанок» | | тис. грн. | | 1 151,1 |  |
| 5 | **КП «Житлосервіс «Промінь»** | |  | |  | директор  Коваленко К.В. |
| 5.1 | Підготовка житлового  фонду до роботи в осінньо-зимовий період | | буд. | | 48 |  |
| 5.2 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) водовідведення | | п.м. | | 104  129 |
| 5.3 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | | од.  од. | | 2  13 |
| 5.4 | Поточний ремонт покрівель | | буд/м2 | | 17/520 |
| 5.5 | Поточний ремонт під’їздів | | од. | | 4 |
| 5.6 | Скління вікон | | м2 | | 120 |
| 5.7 | Фарбування цоколю | | буд./м2 | | 3/667,7 |
| 5.8 | Ремонт відмостки | | м2 | | 8 |
| 5.9 | Ремонт козирків | | од. | | 1 |
| 5.10 | Поточний ремонт оголовків | | шт. | | 3 |
|  | Всього  витрати по КПЖ «Промінь» | | тис. грн. | | 524,7 |  |
| 6 | **КП «Житлосервіс «Евріка»** | |  | |  | директор  Горешняк А.О. |
| 6.1 | Підготовка житлового  фонду до роботи в осінньо-зимовий період | | буд. | | 70 |  |
| 6.2 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) водовідведення | | п.м. | | 66  72 |
| 6.3 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | | од.  од. | | 3  9 |
| 6.4 | Поточний ремонт покрівель | | буд/м2 | | 20/1000 |
| 6.5 | Поточний ремонт під'їздів | | од. | | 11 |
| 6.6 | Ремонт відмостки | | буд/м2 | | 10 |
| 6.7 | Ремонт козирків | | од. | | 6 |
| 6.8 | Скління вікон | | м2 | | 45 |
|  | Всього  витрати по КПЖ «Евріка» | | тис. грн. | | 472,0 |  |
| 7 | **КП «Житлосервіс «Ритм»** | |  | |  | директор  Мамаєв О.В. |
| 7.1 | Підготовка житлового  фонду до роботи в осінньо-зимовий період | | буд. | | 190 |  |
| 7.2 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) водовідведення | | п.м. | | 320  150 |
| 7.3 | Заміна запірної арматури:  а) крани  б) вентилі | | од.  од. | | 3  20 |
| 7.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | | буд./м2 | | 11/160 |
| 7.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | | -//- | | 4/22 |
| 7.6 | Поточний ремонт під’їздів | | од. | | 18 |
| 7.7 | Ремонт відмостки | | буд./м2 | | 3/27 |
| 7.8 | Ремонт та фарбування цоколю | | буд./м2 | | 3/21 |
| 7.9 | Фарбування газопроводів | | буд. | | 2 |
|  | Всього  витрати по КПЖ «Ритм» | | тис. грн. | | 710,0 |  |
| 8 | **КП «Житлосервіс «Добробут»** | |  | |  | директор  Кулак І.В. |
| 8.1 | Підготовка житлового  фонду до роботи в осінньо-зимовий період | | буд. | | 263 |  |
| 8.2 | Заміна труб:  а) холодного водопостачання  б) водовідведення | | п.м. | | 150  120 |
| 8.3 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | | од.  од. | | 3  2 |
| 8.4 | Поточний ремонт рулонної покрівлі | | буд./м2 | | 14/725 |
| 8.5 | Поточний ремонт шиферної покрівлі | | буд./м2 | | 11/300 |
| 8.6 | Поточний ремонт під’їздів | | од. | | 22 |
| 8.7 | Скління вікон | | м2 | | 10 |
| 8.8 | Ремонт оголовків димовентканалів | | буд./од. | | 6/8 |
| 8.9 | Ремонт козирків | | буд./од. | | 6/8 |
| 8.10 | Ремонт та фарбування цоколю | | буд./м2 | | 16/1590 |
| 8.13 | Ремонт відмостки | | буд./м2 | | 9/260 |
| 8.14 | Ремонт тамбурних дверей | | од. | |  |  |
|  | Всього  витрати по КПЖ «Добробут» | | тис. грн. | | 1679,8 |  |
| 9 | **ОСББ «ЛУЧ» та**  **ОСББ «Схід 2»** | |  | |  | керуючий  Аністратенко О.В. |
| 9.1 | Підготовка житлового фонду до роботи в осінньо-зимовий період | | буд. | | 31 |  |
| 9.2 | Промивка та опресовування систем опалення | | сист. | | 31 |
| 9.3 | Ремонт систем опалення | | -//- | | 31 |
| 9.4 | Заміна трубопроводів: | | п.м. | | 215 |
| 9.5 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | | од. | | 7  75 |
| 9.6 | Поточний ремонт покрівель | | буд./м2 | | 22/1070 |
| 9.7 | Поточний ремонт під’їздів | | од. | | 3 |
| 9.8 | Скління вікон | | м2 | | 20 |
| 9.9 | Ремонт оголовків димовентканалів | | од. | | 9 |
| 9.10 | Закриття виходів на покрівлю/ горище | | од. | | 15 |
| 9.11 | Закриття сміттєкамер | | од. | | 4 |
| 9.13 | Ремонт та фарбування цоколю | | буд./м2 | | 4/660 |
| 9.14 | Ремонт відмостки | | буд./м2 | | 5/25 |
| 9.15 | Фарбування газопроводів | | буд. | | 7 |
|  | Всього  витрати по ОСББ «Луч» та ОСББ «Схід 2» | | тис. грн. | | 620,0 |  |
| 10 | **ОСББ «Гвардійський 48»** | |  | |  | голова правління  Подоляка О.О. |
| 10.1 | Заміна трубопроводу холодного водопостачання | | п.м. | | 30 |  |
| 10.2 | Заміна запірної арматури:  а) засувки  б) вентилі | | од. | | -  32 |
|  | Всього  витрати по ОСББ «Гвардійський, 48» | | тис. грн. | | 7,0 |  |
| 11 | **ОСББ «Сім А»** | |  | |  | голова правління Подоляка О.О. |
| 11.1 | Заміна трубопроводів:  а) холодного водопостачання  б) гарячого водопостачання | | п.м. | | 10  30 |  |
| 11.2 | Встановлення тамбурних дверей | | шт. | | 1 |
| 11.3 | Заміна труб зливової каналізації | | п.м. | | 30 |
|  | Всього  витрати по ОСББ «Сім А» | | тис. грн. | | 24,0 |  |
| 12 | **ОСББ «Партизанська 8»** | |  |  | | голова правління Гонтаренко Г.В. |
| 12.1 | Підготовка до роботи в осінньо-зимовий період | | буд. | | 1 | Директор КПЖ «Добробут» |
| 12.2 | Заміна труб холодного водопостачання | | п.м. | | 1,5 |  |
| 12.3 | Заміна вентилів | | од. | | 1 |
| 12.4 | Скління вікон | | м2 | | 1 |
| 12.5 | Ремонт електромереж з заміною автоматів | | од/м2 | | 5/5 |
| 12.6 | Ремонт тамбурних дверей | | од. | | 2 |
|  | Всього  витрати по ОСББ «Партизанська 8» | | тис. грн. | | 6,35 |  |
| 13 | Сєвєродонецьке виробниче  **Управління підземного зберігання газу** | |  | |  | начальник  Головко Ю.О. |
| 13.1 | Промивка та опресовування  систем опалення житлових будинків:  - вул. Ломоносова, 21  - вул. Горького, 45 | | сист. | | 2 | начальник служби ЕВП  Манько Д.А. |
| 13.2 | Ревізія запірної арматури | | од. | | 6 |
| 13.3 | Ремонт електричних мереж | | сист. | | 2 |
| 13.4 | Ремонт колектору холодної води | | п.м. | | 6 |
|  | Всього  витрати по СВУПЗГ | | тис. грн. | | 5,0 |  |
| 14 | **ТОВ «ТАУН СЕРВІС»** | |  | |  | генеральний директор  Загоруйко С.І. |
| 14.1 | Чистка та ремонт колодязів Щедрищевського та Замулівського водозабору | | од. | | 14 | начальник ВНС Бочкур О.В. |
| 14.2 | Ревізія обладнання на водопровідних насосних станціях | | од. | | 6 |
| 14.3 | Ремонт покрівлі свердловин № 5, 9А, 10, 11 Замулівського водозабору | | м2. | | 20 |
| 14.4 | Ремонт монтажних люків на свердловинах № 5, 9А, 10, 11 Замулівського водозабору | | од. | | 3 |
| 14.5 | Ремонт колодязів на каналізаційних мережах | | од. | | 60 | начальник служби КНС Лимарь А.М. |
| 14.6 | Чистка колодязів на каналізаційних мережах | | од. | | 300 |
| 14.7 | Заміна кришок люків каналізаційних колодязів | | од. | | 100 |
| 14.8 | Гідродинамічна промивка каналізаційних мереж | | п.м | | 4000 |
| 14.9 | Ремонт та заміна ділянок каналізаційної мережі | | п.м. | | 324 |
| 14.10 | Ремонт і заміна ділянок водопровідної мережі | | п.м. | | 150 | начальник служби ВМ  Шевченко В.В. |
| 14.11 | Ремонт і ревізія пожежних гідрантів | | од. | | 60 |
| 14.12 | Заміна запірної арматури на водопровідних мережах | | од. | | 20 |
| 14.13 | Ремонт колодязів на водопровідних мережах | | од. | | 36 |
| 14.15 | Чистка колодязів на водопровідних мережах | | од. | | 30 |
| 14.16 | Заміна кришок люків водопровідних колодязів | | од. | | 600 |
| 14.17 | Ремонт м’якої покрівлі АПК | | м2 | | 50 | головний механік Дубовік Ю.М. |
| 14.18 | Відновлення теплоізоляції на трубопроводах системи опалення | | м2 | | 10 |
| 14.19 | Ревізія запірної арматури системи опалення АПБ | | од. | | 22 |
|  | Всього  витрати по ТОВ «ТАУН СЕРВІС» | | тис. грн. | | 1296,580 |  |
| 15 | **КП**  **«Сєвєродонецьккомунсервис»** | |  | |  | директор  Дмітрієва А.Л. |
| 15.1 | Підготовка протиожиледних матеріалів  а) піску  б) солі | | т. | | 1500  250 | начальник дільниці з ремонту,утримання та експлуатації автошляхів Мовмига В.А., завідуючий складом Резнік І.П. |
| 15.2 | Поточний ремонт доріг | | тис. м2 | | 7,2 |
| 15.3 | Поточний ремонт тротуарів | | тис. м2 | | 2,5 | Заступник директора Кравцов О.В.,  начальник дільниці з ремонту, утримання та експлуатації автошляхів  Мовмига В.А. |
| 15.4 | Придбання холодної АБ суміші | | т. | | 3,35 |
| 16 | **КП «Сєвєродонецьке**  **тролейбусне управління»** | |  | |  | директор  Постельга О.М. |
| 16.1 | Капітальний ремонт тролейбусів | | од. | | 7 |  |
|  | Всього  витрати по КП «СТУ» | | тис. грн. | | 823,0 |  |
| 17 | **Об’єкти відділу культури**  **міської ради:** | |  | |  | начальник  Бойкова К.В. |
| 17.1 | *КЗ «Сєвєродонецький міський*  *Палац культури»* | |  | |  | директор  Гринько О.В. |
| 17.1.1 | Чистка грязьовика в рамці управління будівлі | | тис. грн. | | 0,1 |  |
| 17.1.2 | Набивка сальників, перевірка та ізоляція рамок управління | | тис. грн. | | 0,15 |
| 17.1.3 | Гідравлічне випробування системи опалення | | тис. грн. | | 4,4 |
| 17.1.4 | Фарбування труб в рамці управління МПК та складу декорацій | | тис. грн. | | 0,15 |
| 17.1.5 | Ревізія запірної арматури | | тис. грн. | | 0,1 |
| 17.1.6 | Повірка технічного стану манометрів | | тис. грн. | | 0,3 |
|  | Всього  витрати по КЗ «Сєвєродонецький  міський Палац культури» | | тис. грн. | | 5,1 |  |
| 17.2 | *КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча музична школа № 2»* | |  | |  | директор  Мєтьолкін Г.Г. |
| 17.2.1 | Утеплення вікон та дверей | | тис. грн. | | 0,0 |  |
| 17.2.2 | Ревізія запірної арматури мереж теплопостачання | | тис. грн. | | 0,0 |
| 17.2.4 | Ревізія та чистка грязьовика | | тис. грн. | | 0,1 |
|  | Всього  витрати КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча  музична школа № 2» | | тис. грн. | | 0,1 |
| 17.3 | *КПНЗ «Борівська дитяча школа мистецтв»* | |  | |  | директор  Кішко О.Л. |
| 17.3.1 | Фарбування внутрішніх інженерних комунікацій | | тис. грн. | | 0,1 |  |
| 17.3.2 | Утеплення та ремонт вхідних дверей | | тис. грн. | | 0,1 |
| 17.3.3 | Гідравлічне випробування системи опалення | | од. | | 1 |
|  | Всього  витрати КПНЗ «Борівська дитяча  школа мистецтв» | | тис. грн. | | 0,2 |
| 17.4 | *КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека*  *для юнацтва ім. Й.Б. Курлата»* | |  | |  | директор  Руднєва Н.М |
| 17.4.1 | Ревізія приладів опалення | | тис. грн. | | 0,1 |  |
| 17.4.2 | Утеплення вікон та дверей | | тис. грн. | | 0,1 |
|  | Всього  витрати по КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека  для юнацтва ім. Й.Б.Курлата» | | тис. грн. | | 0,2 |  |
| 17.5 | *КЗ «Сєвєродонецька міська*  *бібліотека для дітей»* | |  | |  | в.о. директора  Ковальова І.В. |
| 19.5.1 | Підготовка інженерних комунікацій | | тис. грн. | | 0,2 |  |
| 27.5.2 | Утеплення вікон | | тис. грн. | | 0,1 |
|  | Всього витрати КЗ «Сєвєродонецька міська бібліотека для дітей» | | тис. грн. | | 0,3 |  |
| 17.6 | *КЗ «Сєвєродонецька міська публічна бібліотека»* | |  | |  | директор  Чуйкова Н.А. |
| 17.6.1 | Утеплення вікон | | тис. грн. | | 0,2 |  |
| 17.6.2 | Фарбування інженерних комунікацій | | тис. грн. | | 0,3 |  |
|  | Всього  витрати по КЗ «Сєвєродонецька  міська публічна бібліотека» | | тис. грн. | | 0,5 |  |
| 17.7 | *КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча*  *музична школа № 1»* | |  | |  | директор  Польова М.Д. |
| 17.7.1 | Ревізія запірної арматури, елеватора, грязьовика, перевірка сопла та чистка грязьовика | | тис. грн. | | 0,1 |  |
| 17.7.2 | Проведення зварювальних робіт | | тис. грн. | | 0,3 |
| 17.7.3 | Повірка манометрів | | тис. грн. | | 0,15 |
| 17.7.4 | Повірка теплового лічильника | | тис. грн | | 3,5 |
| 17.7.5 | Гідравлічне випробування системи опалення | | од. | | 1 |
| 17.7.6 | Фарбування приладів системи опалення | | тис. грн. | | 0,75 |
|  | Всього  витрати КПНЗ «Сєвєродонецька  дитяча музична школа № 1» | | тис. грн. | | 1,3 |  |
| 17.8 | *КПНЗ «Сєвєродонецька дитяча*  *художня школа»* | |  | |  | директор  Шматко Л.Є. |
| 17.8.1 | Гідравлічне випробування системи опалення | | од. | | 1 |  |
| 17.8.2 | Часткова ревізія регістрів системи опалення | | тис. грн. | | 0,3 |
| 17.8.3 | Фарбування інженерних комунікацій | | тис. грн. | | 0,2 |
| 17.8.4 | Повірка манометрів | | тис. грн. | | 0,15 |
|  | Всього  витрати по КПНЗ «Сєвєродонецька  дитяча художня школа» | | тис. грн. | | 4,15 |  |
| 17.9 | *КЗ «Сєвєродонецька галерея мистецтв»* | |  | |  | директор  Іванова Н.М. |
| 17.9.1 | Фарбування інженерних комунікацій | | тис. грн. | | 0,1 |  |
|  | Всього  витрати по КЗ «Сєвєродонецька  галерея мистецтв» | | тис. грн. | | 0,1 |
|  | Всього витрати по  Відділу культури міської ради | | тис. грн. | | 11,95 |  |
| 18 | **ДНЗ «Сєвєродонецьке вище професійне училище» (СВПУ)** | |  | |  | директор  Кузьмінов Ю.К. |
| 18.1 | Частковий ремонт покрівлі гаражів | | м2 | | 300 | заступник директора з АГЧ  Турлак Л.В.;  механік  Сахаров С.О. |
| 18.2 | Опресування системи опалення | | буд. | | 1 |
| 18.3 | Ремонт системи опалення учбових корпусів №№ 1,2,3,майстерні, гуртожитку | | м.п. | | 150 |
| 18.4 | Капітальний ремонт покрівлі учбового корпусу № 2 | | м2 | | 1120 |
|  | Всього  витрати по ДНЗ СВПУ | | тис. грн. | | 180,0 |
| 19 | **Вище професійне училище № 92**  **(ВПУ № 92)** | |  | |  | директор  Ліщішин М.В. |
| 19.1 | Ремонт холу (2 поверх) СПК | | м2 | | 106 | завгосп  Чистенко Р.І. |
| 19.2 | Фарбування спортивного залу | | м2 | | 224 |
| 19.3 | Частковий ремонт в санвузлах та умивальниках гуртожитку | | м2 | | 110 |
| 19.4 | Ремонт бібліотеки | | м 2 | | 96,3 |
| 19.5 | Ремонт сходів між 1 та 2 поверхом в учбовому корпусі | | м2 | | 11 |
| 19.6 | Частковий ремонт санвузлів в учбовому корпусі | | м2 | | 170 |
| 19.7 | Ремонт холів в гуртожитку | | м2 | | 39,5 |
| 19.8 | Фарбування підлоги в тенісному залі та червоному куточку в гуртожитку | | м2 | | 111 |
| 19.9 | Заміна вхідних дверей в гуртожитку | | шт. | | 2 |
| 19.10 | Ремонт холу (1поверх) СПК | | м2 | | 109,6 |
| 19.11 | Фарбування цоколю їдальні | | м2 | | 168 |
| 19.12 | Ревізія запірної арматури | | шт. | | 28 |
| 19.13 | Капітальний ремонт покрівлі їдальні  № 12 (при наявності фінансування) | | м2 | | 516,3 | механік  Пятушка С.Л. |
| 19.14 | Промивка та опресування системи опалення учбового корпусу по вул. Новікова, 6 | | шт. | | 4 |
| 19.15 | Промивка та опресування системи опалення їдальні № 12 по вул. Маяковського, 22 | | шт. | | 1 |
|  | Всього  витрати по ВПУ № 92 | | тис. грн. | | 199,4 |  |
| 20 | **Сєвєродонецький професійний будівельний ліцей (СПБЛ)** | |  | |  | директор  Гричишкін Б.Я. |
| 20.1 | Ремонт бібліотеки | | м2 | | 75 | завгосп  Шепель Л.М., керівник  ФВ Вовк О.В.,  механік  Дмитренко В.І.,  комендант  Соболь В.П. |
| 20.2 | Фарбування спортивного залу | | м2 | | 311 |
| 20.3 | Ремонт коридору 3-го поверху навчального корпусу | | м2 | | 258 |
| 20.4 | Частковий ремонт вимикачів на кухні, коридорах, фасаду гуртожитку | | од. | | 120 |
| 20.5 | Ремонт цоколю | | м2 | | 40 |
| 20.6 | Частковий ремонт покрівлі будівель | | м2 | | 1800 |
| 20.7 | Заміна теплового лічильника в гуртожитку | | шт. | | 1 |
| 20.8 | Ремонт запірної арматури | | од. | | 6 |
| 20.9 | Заміна труб | | п.м. | | 10 |
| 20.10 | Фарбування системи опалення | | м2 | | 15 |
| 20.11 | Заміна засувок | | шт. | | 5 |
|  | Всього  витрати СПБЛ | | тис. грн. | | 205,640 |
| 21 | **Сєвєродонецький професійний ліцей**  **(СПЛ)** | |  | |  | в. о. директора  Грошева В.В. |
| 21.1 | Частковий ремонт системи опалення в гуртожитку | | п.м. | | 20 |  |
| 21.2 | Частковий ремонт системи опалення в учбовому корпусі | | п.м. | | 50 |
| 21.3 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в гуртожитку | | м2 | | 110 |
| 21.4 | Вибірковий ремонт і утеплення вікон в учбовому корпусі | | м2 | | 110 |
| 21.5 | Заміна труб системи водопостачання в гуртожитку на пластикові | | п.м. | | 100 |
|  | Всього  витрати по СПЛ | | тис. грн. | | 20,0 |
| 22 | **Технологічний Інститут**  **Східноукраїнського Національного Університету ім. В. Даля**  **м. Сєвєродонецьк** | |  | |  | проректор  Федоров А.Ю. |
| 22.1 | Встановлення автономної модульної котельні за адресою  пр. Центральний, 59 | | од. | | 1 |  |
| 22.2 | Встановлення автономної модульної котельні за адресою  бул. Дружби Народів, 41б (гуртожиток) | | од. | | 1 |
| 22.3 | Ревізія засувок теплових пунктів учбового та лабораторного корпусу | | од. | | 4 |
| 22.4 | Заміна радіаторів в гуртожитку | | од. | | 72 |
| 22.5 | Чищення грязьовика в учбовому та лабораторному корпусі | | од. | | 2 |
| 22.6 | Заміна вікон в головному корпусі за адресою пр. Центральний, 59 | | од. | | 240 |
| 22.7 | Заміна вікон в гуртожитку за адресою бул. Дружби Народів, 41б | | од. | | 66 |
| 22.8 | Заміна вікон в учбовому корпусі за адресою вул. донецька, 41 | | од. | | 16 |
|  | Всього  витрати по СТІ | | тис. грн. | | 1320,0 |
| 23 | **Спеціалізована дитячо-юнацька спортивно-технічна школа водних видів спорту «Садко»** | |  | |  | директор  Ханювченко О.В. |
| 23.1 | Капітальний ремонт опірних ферм та стелі ванної басейну | | тис. грн. | | 236,146 |  |
| 23.2 | Капітальний ремонт стін та підлоги приміщення ванни басейну | | тис. грн. | | 1683,92 |
| 23.3 | Капітальний ремонт опалення приміщення ванни басейну | | тис. грн. | | 284,9 |
| 23.4 | Капітальний ремонт чаші басейну | | тис. грн. | | 1107,277 |
| 23.5 | Капітальний ремонт обладнання чаші басейну | | тис. грн. | | 1474,916 |
| 23.6 | Капітальний ремонт спортзалу басейну | | тис. грн. | | 260 |
| 23.7 | Капітальний ремонт опалення приміщення спортзалу басейну | | тис. грн. | | 122,820 |
| 23.8 | Поточний ремонт приміщень | | тис. грн. | | 15 |
|  | Всього  витрати по СДЮСТШ ВВС «Садко» | | тис. грн. | | 7310,054 |
| 24 | **Об’єкти відділу у справах сім,ї, молоді та спорту міської ради:** | |  | |  | начальник  Кузьменко Ю.О. |
| 24.1 | *ДЮСШ № 1* | |  | |  | директор  Чеботарьов Е.В |
| 24.1.1 | Капітальний ремонт тенісних кортів | | тис. грн. | | 265 |
| 24.1.2 | Заміна віконних та дверних блоків | | тис. грн. | | 878 |
| 24.1.3 | Капітальний ремонт залу боротьби за адресою вул. Б. Ліщини, 21а | | тис. грн. | | 528 |
| 24.1.4 | Реконструкція системи опалення тенісних кортів | | тис. грн. | | 801 |
| 24.1.5 | Заміна системи освітлення з використанням LED- світильників | | тис. грн. | | 1871 |
| 24.1.7 | Фарбування спортивних залів | | од. | | 3 |
|  | Всього  витрати по ДЮСШ №1 | | тис. грн. | | 4343,0 |
| 24.2 | *ДЮСШ № 2* | |  | |  | директор  Ковбасюк О.О. |
| 24.2.1 | Ремонт покрівлі будинку фізичної культури | | м2 | | 1518 |
| 24.2.2 | Реконструкція тепло та водопостачання | | п.м. | | 600 |
| 24.2.3 | Ремонт спортивних залів, підсобних приміщень та роздягалень | | м2 | | 1160 |
| 24.2.4 | Заміна віконних блоків східної трибуни | | м2 | | 90 |
| 24.2.7 | Утеплення фасаду Будинку Фізкультури | | м2 | | 1750 |
|  | Всього  витрати по ДЮСШ № 2 | | тис.грн. | | 1838,797 |
| 24.3 | *ДЮСШ № 3* | |  | |  | директор  Ординець О.В. |
| 24.3.1 | Фарбування спортивного залу | | м2 | | 11320 |
| 24.3.2 | Заміна склоблоків на цеглу | | м2 | | 112,5 |
| 24.3.3 | Капітальний ремонт каналізації | | м2 | | 465 |
| 24.3.4 | Ремонт покрівлі адміністративної будівлі | | м2 | | 5 |
|  | Всього  витрати по ДЮСШ № 3 | | тис.грн. | | 670,382 |
| 24.4 | *Льодовий Палац спорту* | |  | |  | директор  Загагулько С.М. |
| 24.4.1 | Реконструкція системи опалення | | од. | | 5 |
| 24.4.2 | Поточний ремонт системи опалення | | п.м | | 20 |
| 24.4.3 | Повірка манометрів | | од. | | 4 |
| 24.4.4 | Ремонт покрівлі | | м2 | | 825 |
| 24.4.5 | Ремонт стелі спортивного залу | | м2 | | 126 |
| 24.4.6 | Ремонт, утеплення вікон та дверей | | шт. | | 10 |
| 24.4.7 | Ревізія запірної арматури, чистка грязьовиків, промивка системи опалення | | шт. | | 15 |
|  | Всього витрати по Льодовому Палацу спорту | | тис.грн. | | 321,0 |
|  | Всього  витрати по Відділу у справах сім,ї,  молоді та спорту | | тис. грн. | | 7173,179 |  |
| 25 | **Об’єкти відділу освіти міської ради:** | |  | |  | начальник  Каширіна О.Г. |
| 25.1 | Придбання вугілля для СЗШ № 19 | | т. | | 25 |  |
| 25.2 | Повірка теплових лічильників | | од. | | 16 |
| 25.3 | Придбання вогнегасників | | од. | | 230 |
| 25.4 | Перезарядка вогнегасників | | од. | | 200 |
| 25.5 | Вогнезахисна обробка дерев’яної покрівлі | | м2. | | 9629 |
| 25.6 | Технічне обслуговування димоходів та вентиляційних каналів | | шт. | | 6 |
| 25.7 | Гідравлічне випробування системи опалення | | шт. | | 41 |
| 25.8 | Хімічна промивка поверхонь нагріву бойлерів та теплові випробування бойлерної установки | | шт. | | 6 |
| 25.9 | Капітальний ремонт басейну та підсобних приміщень в дитячо-юнацькій спортивній школі № 1 | | тис. грн. | | 955 |
| 25.10 | Капітальний ремонт системи водовідведення, холодного та гарячого водопостачання в дитячо-юнацькій  школі № 1 | | тис. грн. | | 55 |
| 25.11 | Капітальний ремонт системи електропостачання в дитячо-юнацькій  школі № 1 | | тис. грн. | | 110 |
| 25.12 | Придбання протипожежних дверей для  СЗШ №1 | | тис. грн. | | 15,8 |
| 25.13 | Придбання генераторів | | тис. грн. | | 49 |
| 25.14 | Капітальний ремонт системи водопостачання, каналізації КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу  № 11 «Світлячок» | | тис. грн. | | 196,232 |
| 25.15 | Капітальний ремонт та установка тепло лічильника у комунальному дошкільному навчальному закладі (ясла-садок) комбінованого типу № 43 «Веселка» | | тис. грн. | | 45,079 |
| 25.16 | Капітальний ремонт сантехвузлів, системи водовідведення, холодного водопостачання та опалення КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк» | | тис. грн. | | 258,0 |
| 25.17 | Капітальний ремонт КДНЗ (ясла-садок) комбінованого типу № 12 «Малюк» (підвищення енергоефективності шляхом термомодернізації) | | тис. грн. | | 739,694 |
| 25.18 | Капітальний ремонт системи опалення корпусу молодших класів Сєвєродонецького начально-виховного комплексу «Спеціалізована школа-колегіум Національного університету «Києво-Могилянська академія» | | тис. грн. | | 795,403 |
| 25.19 | Капітальний ремонт дошкільного підрозділу Борівського навчально-виховного комплексу | | тис. грн. | | 422,865 |
| 25.20 | Капітальний ремонт електромереж | | шт. | | 8 |
| 35.21 | Капітальний ремонт СЗОШ № 15 (заміна віконних та дверних блоків, ремонт системи опалення) | | тис. грн. | | 58,738 |
| 25.22 | Капітальний ремонт СЗОШ № 6  (заміна віконних та дверних блоків, ремонт системи опалення, утеплення покриття підлоги) | | тис. грн. | | 84,674 |
|  | Всього  витрати по Відділу освіти міської ради | | тис. грн. | | 5252,595 |
| 26 | **КЗ «Сєвєродонецька обласна загальноосвітня**  **школа-інтернат І – III ступенів»** | |  | |  | директор  Лєгостаєва О.В. |
| 26.1 | Поточний ремонт покрівлі переходів | | м2 | | 180 | заступник директора з АГЧ  Мармута Л.Т. |
| 26.2 | Заміна радіаторів системи опалення учбового корпусу | | тис. грн. | | 26,548 |
| 26.3 | Опресовка обладнання теплопунктів | | од. | | 3 |
|  | Всього  витрати по КЗ «Сєвєродонецька  обласна загальноосвітня  школа-інтернат І – III ступенів» | | тис. грн. | | 183,514 |  |
| 27 | **КЗ «Сєвєродонецьке обласне музичне училище ім. С.С.Прокофьєва»** | |  | |  | директор  Яворська М.В. |
| 27.1 | Проведення опресовки системи опалення | | од. | | 1 | заступник директора Дегтярьов В.М. |
| 27.2 | Заміна труб та вентилів системи опалення | | од. | | 12 |
| 27.3 | Утеплення вікон і дверей | | од. | | 8 |
| 27.4 | Заміна лічильників та манометрів | | од. | | 6 |
| 27.5 | Чистка грязьовиків | | од. | | 2 |
| 27.6 | Поточний ремонт покрівлі | | м2 | | 120 |
|  | Всього  витрати по КЗ «Сєвєродонецьке обласне  музичне училище ім. С.С.Прокофьєва» | | тис. грн. | | 12,560 |  |
| 28 | **Сєвєродонецький хіміко-механічний технікум СХМТ СНУ ім. В. Даля** | |  | |  | директор  Жученко Є.В. |
| 28.1 | Ремонт покрівлі лабораторного корпусу | | м2 | | 840 | заступник директора Павліченко М.Є. |
| 28.2 | Ремонт покрівлі навчального корпусу | | м2 | | 900 |
| 28.3 | Ремонт системи опалення | | од. | | 3 |
|  | Всього  витрати по Сєвєродонецькому хіміко-механічному технікумуСХМТ СНУ  ім. В. Даля | | тис. грн. | | 830,0 |
|  |  | | |  |  |

За підготовку до осінньо-зимового періоду об’єктів Управління охорони здоров’я відповідає начальник Управління Водяник Р.В.

**Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба**

Додаток 2

до рішення виконкому

від «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 р. № \_\_\_

# СКЛАД ШТАБУ

**з контролю за ходом виконання**

**«Заходів з підготовки житлового фонду, об’єктів соцкультпобуту**

**та інженерних комунікацій до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років»**

Кузьмінов О.Ю. - заступник міського голови, начальник штабу;

Потапкін К.В. - начальник Управління ЖКГ міської ради,

заступник начальника штабу;

Ананьєва Г.С. - заступник начальника відділу ЖКГ Управління ЖКГ

міської ради, секретар штабу.

Члени штабу:

Середа О.О. - заступник начальника Управління ЖКГ міської ради;

Харченко М.Є. - начальник відділу ЖКГ Управління ЖКГ міської ради;

Шевченко В.О. - головний спеціаліст санітарно-гігієнічного відділу

Сєвєродонецького міськрайонного управління

ГУ Держсанепідслужби в Луганській області

(за згодою);

Жукова О.В. - старший державний інспектор з енергетичного

нагляду Сєвєродонецького відділення

Державної інспекції з енергетичного нагляду за режимами

споживання електричної і теплової енергії у

Луганській області (за згодою).

**Керуючий справами виконкому Ю.А. Журба**